郑州市遇见山海项目

厨房排烟系统招标文件

`一、项目概况：

- 项目名称：郑州市遇见山海项目

- 2、项目位置：郑州市南阳路300号。

- 3、建设规模：项目总占地面积30亩，主体框架结构。

- 二、工程概况：

- 1、工程名称：遇见山海项目厨房排烟系统安装工程施工

- 2、工程内容：本次招标为遇见山海项目厨房排烟系统生产供货及安装调试工程施工。

- 3、工期目标：中标之日起，各种厨房排烟系统的安装完成总日历工期不超过45天（其中垂直土建烟道在20天内完成）各类厨房排烟设备的安装工期要求，甲方将结合装修施工进度，在主设备安装开始前一周以书面形式通知乙方，对此投标人应承诺服从甲方的工期要求。

- 4、质量目标：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，创建优质工程。

- 5、保修期限及质量保修内容：按国家或行业的相关规定执行。

- 三、对投标人的资格要求

- 1、承包资质：投标人应具备企业资质，工商营业执照，税务登记证，组织机构代码证。

- 2、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证（可厂家授权）等均在有效期内；

- 3、技术人员资质要求；特殊工种作业证书，需要具备相应的专业资质和证书。

- 4、近3年内完成过类似合格工程及其证明文件，业主评价良好或没有被业主投诉；

- 5、诚信承诺书：承诺内容包括但不限于：近3年内无涉经济纠纷或无涉经济案件；供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级行政管理部门作出的行政处罚的，须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任；企业无不良诚信记录。

- 6、投标单位需要踏勘现场后报价。

- 四、工程范围及承包内容：

- 1、工程范围：

- 厨房排烟设备所有施工的全部施工内容。

- 中厨房排烟系统

- 面点烧腊间排烟系统

- 明档排烟系统

- 洗碗间排烟系统

- 五楼快餐厅排烟系统等

- 2、承包内容：

- （1）项目厨房排烟系统的全部施工内容（电线电缆甲方供应）。

- （2）承包方式：承包人按照包人工，包材料（甲供材除外），包机械机具，包各项施工措施，包工程质量、包工期、包各环节验收及保证验收通过、包安全文明及风险等方式承包。

- （3）按规范标准及施工图纸要求的工艺和技术标准进行排烟设备施工，设备的安装调试由排烟供应商完成。

- （4）设备及人工分开报价；（见报价清单）

- 4、其余材料由乙方采购供应（所采用的材料必须符合封样样板）。

- 五、报价要求：

- （1）本次招标采用按建筑面积结合单价承包的方式单进行自主报价。投标人中标后与招标人签订含税固定综合单价、暂定总价合同。

- 详见附件二：《遇见山海项目厨房排烟系统工程报价清单》

- （2）投标人应自行进行现场踏勘，了解和掌握工程的真实情况，依据招标人提供的施工图纸（电子图纸：PDF格式和CAD格式）和本招标需求第四条的要求自行计算、分析、核对招标人提供的工程清单中的各分项工程内容，如有疑义，请在本招标需求第七条要求的答疑时间前提出。投标人的报价应是在对本工程的招标内容、范围、要求等内容基于充分了解和理解的基础上做出的，须对其报价的完整性、合理性和竞争性承担责任。

- （3）投标人在进行报价时，均应对工程使用的所有甲供材料、设备，必须按材料、设备的类别（名称）、规格型号、主要技术参数、质量等级、数量等，依据招标图纸进行分析，计算、统计工程量，编制成甲供材一览表与其他投标文件一起提交。

- 六、投标文件的组成

- 投标人提交的投标文件应至少包含以下内容：

- 投标函（格式自定）：投标总价（含税、明确税率）、总工期、质保期、质量标准和达到的质量等级、现场项目负责人、投标人承诺等内容。

- 投标人单位基础资料：如营业执照、资质证书、银行开户许可证、安全生产许可证、拟配备人员的资格证书等；

- 投标报价表（含系列分表）；

- 施工方案：方案应简明扼要，重点阐述加工及安装质量保证措施、进度计划，劳动力来源及组织方式、安全文明施工管理措施等，并承诺遵照招标人的各项管理制度及进度计划执行经招标人批准的施工方案。

- 投标人认为需要提交的其他文件。

- 七、投标文件的递交

- （1）招标答疑：投标人收到招标人发出的电子招标需求文件，请及时组织投标人员进行研究。如有疑问，请编辑成word文档或EXCEL文档，于 2024年  6  月  30        日 15:00时前发送给招标人的联系人邮箱：yjshsj@126.com，招标人将汇总各投标人的疑问后统一回复给所有投标人。

- （2）投标文件的份数及封装要求

- 投标人须纸质投标报价文件一式两份，提交投标文件电子文件一份（U盘一个），可密封在一个文件袋内，亦可分别封装。

- 其中：报价部分的电子文件必须同时提供EXCEL格式和PDF格式。

（3）投标文件递交时间要求：请于 2024年  7 月  2  日 18:00时前提交 遇见山海项目厨房排烟系统工程投标文件 至 郑州市南阳路300号项目工地办公室  招标人处。

招标人：郑州南阳路阳光新生活购物广场有限公司

联系人及联系电话：  杜华专15603717810

史光明15938771722

邮箱：yjshsj@126.com